PROPOSTA COMERCIAL

Passaporte de Segurança

Carteirinha Digital de Treinamentos

Desenvolvimento e Implementação

Cliente: Unilever

Fornecedor: DriveData Ltda. · CNPJ 55.175.790/0001-38

Proposta PROP-2026-0005 · Barueri/SP · 28 de agosto de 2026 · validade 30 dias

# Dados da proposta

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Número | PROP-2026-0005 |
| Objeto | Desenvolvimento e implementação do Passaporte de Segurança (carteirinha digital de treinamentos) |
| Cliente | Unilever |
| Fornecedor | DriveData Ltda. · CNPJ 55.175.790/0001-38 |
| Signatária | Tamires Bastilha Cavani · Proprietária |
| Emissão | Barueri/SP · 28/08/2026 |
| Validade | 30 dias |
| Base | Escopo funcional v1.4 e protótipo de alta fidelidade já entregues |

# Sumário

# 1. Carta de abertura

Prezada equipe Unilever,

Agradecemos a oportunidade de apresentar esta proposta para o Passaporte de Segurança, a carteirinha digital de treinamentos.

A partir do escopo funcional validado (v1.4) e do protótipo navegável de alta fidelidade já entregue com dados reais de amostra, esta proposta cobre a construção do sistema em produção. Contempla a consulta pelo colaborador, a gestão pela equipe de SHE e Saúde, a autenticação do documento e a integração com as fontes de dados atuais.

Colocamo-nos à disposição para os alinhamentos necessários.

Atenciosamente,

Tamires Bastilha Cavani · DriveData Ltda.

# 2. Apresentação e visão geral

Hoje a Unilever controla os treinamentos de segurança por carteirinhas de papel. O modelo gera perda de documentos, atraso na renovação após a reciclagem e um fluxo lento de emissão e validação. Na amostra levantada existem 508 colaboradores e 1.460 habilitações, sendo 78% dentro da validade e 325 vencidas.

O Passaporte de Segurança transforma a carteirinha em versão digital, acessível por site responsivo, sem instalar aplicativo e sem exigir conta corporativa para o colaborador. A pessoa informa o RE ou lê um QR Code e vê na hora quais treinamentos estão válidos.

A solução reproduz de forma fiel os dois modelos em uso, Executor e Liberador, e entrega à equipe de SHE um painel de conformidade com destaque para vencimentos. O ASO fica restrito à Administração e à Saúde Ocupacional. Os dados são consumidos das fontes existentes, sem digitação manual na carteirinha.

## Resultados esperados

- Fim da carteirinha de papel e das perdas associadas.

- Verificação em campo em segundos, por RE ou QR Code.

- Validade sempre atualizada, com alerta de vencimento antecipado.

- Visão de conformidade da fábrica para a equipe de SHE.

- Redução do trabalho manual, com dados vindos direto das fontes.

# 3. Escopo do fornecimento

O sistema contempla os seguintes módulos:

| Módulo | O que entrega |
| --- | --- |
| Consulta da carteirinha | Acesso por RE ou QR Code, sem login, em site responsivo. Alterna entre Executor e Liberador. |
| Carteirinha Executor | Dados de identificação, renovação de integração, habilitações ativas com status, relação de não habilitados e visto de SHE. |
| Carteirinha Liberador | Autorização para trabalhos especializados, com data de validade e visto de SHE por atividade. |
| Painel de conformidade | Indicadores gerais, conformidade por área, distribuição por treinamento e vencimentos. |
| Gestão de colaboradores | Lista com busca e filtros, ficha com histórico e carteirinha, e inativação no desligamento. |
| Gestão de treinamentos | Catálogo com cadastro, edição, validade e ativação, além de indicadores por treinamento. |
| Vencimentos e alertas | Relação de vencidos e a vencer em 60 dias, com notificação e apoio ao plano de reciclagem. |
| Autenticação e verificação | Selo digital, código único e QR de verificação da carteirinha. |
| Auditoria | Registro imutável de quem fez o quê e quando. |
| Configurações e usuários | Gestão de usuários da equipe, perfis de acesso e regra de vencimento. |

## Fora de escopo (nesta fase)

- Assinatura manuscrita digitalizada. O selo digital substitui a assinatura.

- Aplicativo nativo para instalação em loja.

- Integração automática com o SOC enquanto não houver liberação do time de Saúde.

- Cadastro de trabalhos especializados além dos previstos, salvo alinhamento.

# 4. Arquitetura e tecnologia

- Front-end responsivo para celular, tablet e computador.

- Banco de dados relacional gerenciado, com segurança por perfil (RLS).

- Autenticação da equipe dentro da própria plataforma, por e-mail e senha, com usuários criados e geridos por um administrador. Redefinição de senha por e-mail.

- Consulta do colaborador sem login, por RE ou QR Code.

- Publicação conforme a opção contratada (infraestrutura da DriveData ou da Unilever), com HTTPS e backups automáticos.

- Autenticação do documento por selo digital, código único e QR de verificação.

- Conformidade com a LGPD e registro de auditoria imutável das ações.

## Controle de acesso ao ASO (dado sensível)

- Inserir e editar o ASO: apenas o perfil Saúde Ocupacional.

- Visualizar o ASO: apenas Administração e Saúde Ocupacional. SHE e colaborador não visualizam.

# 5. Integração e fontes de dados

A Unilever consolida as fontes em um único ponto: o SharePoint. Segundo o alinhamento com a equipe técnica (Tex), a base de treinamentos, os dados da UniU e o ASO são reunidos no SharePoint. O sistema lê exclusivamente desse ponto.

| Fonte | Papel | Situação |
| --- | --- | --- |
| SharePoint | Ponto único de integração. Reúne treinamentos, UniU e ASO consolidados pela Unilever. | Acesso de leitura a alinhar. |
| UniU / SOC | Origens consolidadas pela Unilever no SharePoint. Não há integração direta neste escopo. | Consolidadas no SharePoint. |

Nenhum dado é digitado manualmente na carteirinha. Uma rotina de sincronização lê o SharePoint e atualiza o banco do sistema periodicamente.

# 6. Premissas

- O escopo funcional aprovado (v1.4) é a base do desenvolvimento.

- O design segue o protótipo de alta fidelidade já validado.

- O colaborador consulta a própria carteirinha em modo somente leitura.

- Os usuários da equipe são geridos na plataforma, sem integração com o login corporativo (SSO) da Unilever.

- A validação usa selo digital, sem assinatura manuscrita.

- O ASO é restrito à Administração e à Saúde Ocupacional.

- Desligamento de colaborador é feito por inativação, preservando o histórico.

- Alerta de vencimento disparado com 60 dias de antecedência.

- A fonte de dados é o SharePoint, consolidado pela Unilever.

- Reuniões de alinhamento com as áreas envolvidas disponíveis ao longo do projeto.

# 7. Pré-requisitos (fornecidos pela Unilever)

- Acesso de leitura à base no SharePoint.

- Lista inicial dos usuários da equipe e seus perfis de acesso.

- Domínio ou subdomínio para publicação.

- Confirmação da lista final de treinamentos de cada carteirinha.

- Definição da origem dos dados de NR-20, PSM, Combustible dust, Içamento e Escavação, hoje ausentes da base principal.

- Para a Opção A: ambiente (servidor e banco), acessos, pipeline de deploy e pontos focais de rede e segurança.

# 8. Metodologia e fases

| Fase | Entregável | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1. Setup e base | Ambiente, banco e importação da base do SharePoint. | Fundamentos prontos. |
| 2. Consulta e carteirinhas | Consulta por RE/QR, carteirinhas Executor e Liberador. | Colaborador consultando. |
| 3. Gestão e painel | Colaboradores, treinamentos, vencimentos e painel de conformidade. | Equipe operando. |
| 4. Segurança e usuários | Login, perfis, ASO restrito, auditoria e autenticação do documento. | Controle e conformidade. |
| 5. Homologação e publicação | Testes, ajustes, publicação e documentação. | Sistema no ar. |

Ao longo das fases são feitas validações com a equipe da Unilever, garantindo aderência ao escopo.

# 9. Condições comerciais

São apresentados dois formatos: a compra do sistema hospedado na infraestrutura da Unilever e a assinatura mensal (SaaS), sem desembolso do desenvolvimento de uma vez.

## Opção A — Compra na infraestrutura do cliente (Unilever)

Aplicação e banco hospedados no ambiente da Unilever. Inclui contingência para provisionamento de acessos, pipeline de deploy corporativo, revisão de segurança e homologação no ambiente do cliente. Sem mensalidade de infraestrutura da DriveData.

- Investimento de desenvolvimento: R$ 83.200,00

- Prazo de execução: 12 a 14 semanas, conforme liberação de acessos

- Tipo de contrato: prestação de serviços de desenvolvimento (por escopo/fases).

- Modalidade: remoto. Garantia: 30 dias após a entrega.

- Observação de risco: ambiente on-premise, ausência de banco gerenciado, restrições de rede ou a forma de exposição da consulta ao colaborador podem exigir aditivo.

## Opção B — Assinatura na infraestrutura DriveData (modelo SaaS)

Sem preço fechado de desenvolvimento. O cliente assina o acesso ao sistema, que roda inteiramente na infraestrutura da DriveData, com sustentação contínua.

- Mensalidade: R$ 2.500,00 / mês

Incluso na assinatura:

  - Acesso ao sistema em produção, hospedado na infraestrutura gerenciada da DriveData.

  - Infraestrutura, hospedagem, HTTPS e backups.

  - Sustentação de até 10 horas por mês para correção de erros e pequenos ajustes, não cumulativas entre meses. Novas funcionalidades são orçadas à parte.

- Prazo de entrada no ar: 9 semanas

- Fidelidade mínima: 12 meses, renovável. Reajuste anual na renovação, por índice a definir (ex.: IPCA).

- O serviço permanece no ar enquanto a assinatura estiver ativa.

## Comparativo

| Item | Opção A | Opção B |
| --- | --- | --- |
| Onde roda | Infra Unilever | Infra DriveData |
| Propriedade | Unilever | DriveData (assinatura) |
| Desenvolvimento | R$ 83.200 | Sem preço fechado |
| Mensalidade | — | R$ 2.500 |
| Prazo | 12 a 14 semanas | 9 semanas |
| Garantia | 30 dias | Sustentação contínua |
| Despesa | CAPEX | OPEX |
| Indicado para | Tudo no ambiente Unilever | Assinar sem investimento inicial |

Forma de pagamento do desenvolvimento (Opção A): a combinar por marcos (ex.: 40% na assinatura, 30% na homologação, 30% na entrega).

# 10. Garantia e suporte

- Opção A: 30 dias de garantia após a entrega, para correção de defeitos.

- Opção B: sustentação contínua enquanto a assinatura estiver ativa.

- Alterações de escopo são tratadas por aditivo, com impacto em prazo e valor.

# 11. Confidencialidade (LGPD)

A DriveData Ltda. compromete-se a manter sigilo sobre todas as informações, dados, documentos e acessos disponibilizados pela Unilever para a execução deste projeto, utilizando-os exclusivamente para esta finalidade. O compromisso abrange dados pessoais e de saúde dos colaboradores, tratados conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), e permanece válido durante a vigência do contrato e por 5 (cinco) anos após o seu término.

# 12. Validade e aceite

A assinatura deste documento representa o aceite formal do escopo, das condições comerciais e das premissas aqui descritas, autorizando o início dos trabalhos. Alterações de escopo serão tratadas por aditivo, com impacto em prazo e valor acordado entre as partes. Esta proposta tem validade de 30 (trinta) dias a partir da data de emissão.

Opção contratada:  (   ) A     (   ) B

Barueri/SP, ______ de ______________ de 2026.

| Fornecedor | Cliente |
| --- | --- |
| _______________________________ Tamires Bastilha Cavani DriveData Ltda. · Proprietária | _______________________________ Nome / Cargo Unilever |

DriveData Ltda. · CNPJ 55.175.790/0001-38 · Proposta PROP-2026-0005 · Confidencial.